**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา**

**1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

- 5 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ก่อสร้างถนน คสล.  สายร่วมใจ หมู่ 1 | ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ไล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด) | 180,000 | หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ก่อสร้างถนน คสล.สายนบตาเอียด หมู่ 2 | ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 76 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 304 ตารางเมตร ไล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด) | 180,000 | หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | ก่อสร้างถนน คสล.สายเกียรติประเสริฐ หมู่ 3 | ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 76 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 304 ตารางเมตร ไล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด) | 180,000 | หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ก่อสร้างถนน คสล.สายแยกควนขอนรัก หมู่ 4 | ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 76 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 304 ตารางเมตร ไล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด) | 180,000 | หมู่ที่ 4  บ้านหูนบ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทาน หมู่ 7 - หมู่ 5 ต.โคกเจริญ | ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 120 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด) | 349,000 | หมู่ที่ 5 บ้านลาน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | ก่อสร้างถนน คสล.สายสระน้ำบ้านสมเสร็จ หมู่ 6 ต.โคกเจริญ | ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 76 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 304 ตารางเมตร ไล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด) | 180,000 | หมู่ที่ 6 บ้านตลิ่งชัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ก่อสร้างถนน คสล.สายนิมิตร หมู่ 7 | ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 76 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 304 ตารางเมตร ไล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด) | 180,000 | หมู่ที่ 7 บ้านหัวสะพาน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ก่อสร้างถนน คสล.สายยายหนู หมู่ 8 | ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 65 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร ไล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด) | 155,000 | หมู่ที่ 8  บ้านสวนพลู | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 7 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายโคกโหนด-นาต้นกุล หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ตำบลโคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 237 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 สายทาง | ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 237 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด) | 794,000 | หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ | กองช่าง/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ตำบลโคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต. โคกเจริญ อ.ทับปุด  จ.พังงา 1 สายทาง | ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด) | 1,350,000 | หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ  - 8 - | กองช่าง/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง | เดินท่อ พีอี ศก. 8 นิ้ว pn6 PE100 ยาว 610 เมตร เดินท่อ พีอี ศก. 6 นิ้ว pn6 PE100 ยาว 290 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด) | 1,114,000 | หมู่ที่ 2 บ้าน  ทุ่งต่อเรือ | กองช่าง/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ก่อสร้างถนน คสล.สายบางจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เชื่อมต่อถนนทางหลวงชนบทสายทุ่งต่อเรือ -สวนพลู | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่กำหนด | 1,400,000 | ตำบล  โคกเจริญ | อบจ.พังงา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ค่าจ้างเหมาติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งใหม่และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่1-8 | 80,000 | ตำบล  โคกเจริญ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 9 -

**1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

1.2 แผนงานการพาณิชย์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าจ้างเหมาจดมาตรวัดน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจดมาตรวัดน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 8 | 54,000 | หมู่ที่ 1-8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบน้ำประปาหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ถึง 8 | 297,000 | หมู่ที่ 1-8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 10 -

**2. ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

2.1 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัด  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เป็นค่าจัดงานกิจกรรมวันพ่อ วันแม่ กิจกรรมออกกำลังวันละนิดจิตแจ่มใส กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆตามรายละเอียดโครงการของส่วนการศึกษา | 80,000 | ศูนย์พัฒนา  เด็กเล็ก จำนวน  2 ศูนย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัย | เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะและส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ระดับระดับปฐมวัย | 30,000 | ศูนย์พัฒนา  เด็กเล็ก จำนวน  2 ศูนย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น  3 รายการ | 1. ค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์ ทั้งหมด 69 คน คนละ 20 บาท/วัน จำนวน 245 วัน | 338,100 | ศูนย์พัฒนา  เด็กเล็ก จำนวน  2 ศูนย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ จำนวน 69 คน คนละ 1,700 บาท | 117,300 | ศูนย์พัฒนา  เด็กเล็ก จำนวน  2 ศูนย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 11 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์  เป็นค่าหนังสือเรียน คนละ 200บาท/ปี ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ปี ค่าเครื่องแบบนักเรียนคนละ 300 บาท/ปี และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคนละ 430 บาท/ปี จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5ปี) จำนวน  46 คน | 51,980 | ศูนย์พัฒนา  เด็กเล็ก จำนวน  2 ศูนย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์ และเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 | 490,548 | ศูนย์พัฒนา  เด็กเล็ก จำนวน  2 ศูนย์/ร.ร.วัดโคกสวย | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกเจริญ ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ และโรงเรียนในเขตตำบลโคกเจริญ | 90,000 | ตำบล  โคกเจริญ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (Play and learn พาเพลินกับ English Camp) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่มและอื่นๆที่จำเป็็นตามโครงการ | 30,000 | โรงเรียนวัดโคกสวย | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 12 -

- 13 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการสีสันทัศนศิลป์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่มและอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการ | 40,000 | โรงเรียน  วัดโคกสวย | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัด  โคกสวย | เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ให้แก่ โรงเรียนวัดโคกสวย 200 วัน  วันละ 20 บาท/คน (187 คน) | 748,000 | โรงเรียน  วัดโคกสวย | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อและเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการสอน | ผลิตสื่อ และใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน | ไม่ใช้งบประมาณ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2 ศูนย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ส่งเสริมการจัดทำแผนการสอน | เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับท้องถิ่น และจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย | ไม่ใช้งบประมาณ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2 ศูนย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย | ให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย | 25,000  (สปสช.) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2 ศูนย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | หนึ่งผู้ปกครองหนึ่งของเล่น | เชิญวิทยากรจากผู้สูงอายุตำบล  โคกเจริญ สอนนักเรียนทำของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ | ไม่ใช้งบประมาณ | ศูนย์เด็กโคกเจริญ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | พัฒนาทักษะจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย | เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับท้องถิ่น และจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย | ไม่ใช้งบประมาณ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2 ศูนย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ออกกำลังกายวันละนิด จิตแจ่มใส | ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้แก่เด็กปฐมวัย | ไม่ใช้งบประมาณ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2 ศูนย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | วันสำคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บุคคลสำคัญ และประเพณี | เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญ ตระหนักถึงความสำคัญ และกล้าแสดงออกในการร่วมกิจกรรม | ไม่ใช้งบประมาณ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2 ศูนย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ | จัดมุมภูมิปัญญาท้องถิ่น และเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ | ไม่ใช้งบประมาณ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2 ศูนย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย | จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ และใช้สื่อนำเสนอที่สอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม | ไม่ใช้งบประมาณ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2 ศูนย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อให้นักเรียนรู้จักการประหยัดอดออมในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน | ไม่ใช้งบประมาณ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2 ศูนย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ครูพบผู้ปกครอง | จัดการประชุม พบปะและทำความเข้าใจระหว่าง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ จาก อบต. | ไม่ใช้งบประมาณ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - 14 -  2 ศูนย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 20 | สร้างเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็ก ตำบลมะรุ่ย ตำบลบางเหรียง ตำบลทับปุด | เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในวิชาชีพ และนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับใช้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ไม่ใช้งบประมาณ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2 ศูนย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ส่งเสริมสุขภาพอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย | ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักสุขภาพอนามัย รักษาความสะอาด มีกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนและส่งเสริมการออกกำลังกาย | ไม่ใช้งบประมาณ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2 ศูนย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | หนูน้อยเข้ามัสยิด/วัด | ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา พานักเรียนเข้าวัด/มัสยิด ในวันสำคัญต่างๆ เพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา และเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย | ไม่ใช้งบประมาณ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2 ศูนย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | จัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ | จัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ให้สะอาด น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน | ไม่ใช้งบประมาณ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2 ศูนย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | เปิดโลกกว้างสู่ประชาคมอาเซียน | ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรียนรู้เรื่องประเทศ สัญลักษณ์ การทักทาย การแต่งกายของแต่ละประเทศ | ไม่ใช้งบประมาณ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2 ศูนย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 15 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 25 | เยี่ยมบ้านประสานความสัมพันธ์ | ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครอง | ไม่ใช้งบประมาณ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2 ศูนย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | มาดื่มนมกันเถอะ | จัดเตรียมอาหารเสริม (นม) ไว้ให้นักเรียนได้ดื่มทุกคน ปลูกฝังให้นักเรียนรักการดื่มนม ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยมีสุขพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ | ไม่ใช้งบประมาณ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2 ศูนย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลิ่งชัน อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 ชุด | ติดตั้งชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลิ่งชัน | 30,700 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน  - 16 - | กองการศึกษา/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 28 | ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ อบต.โคกเจริญ  อ.ทับปุด จ.พังงา 1 ชุด | ติดตั้งชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โคกเจริญ | 30,700 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ | กองการศึกษา/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 17 -

**2. ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- 18 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ | 130,000 | ต.โคกเจริญ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงาน  วันสงกรานต์ | จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและกิจกรรมการแสดงต่างๆ  เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าของขวัญผู้สูงอายุ เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องเสียง เวที ฯลฯ | 70,000 | วัดโคกสวย  ต.โคกเจริญ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานสมโภชพ่อท่านรักษ์ วัดโคกสวย | เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นตามโครงการ | 90,000 | วัดโคกสวย  ต.โคกเจริญ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน ประจำปี 2564 ให้แก่  มัสยิดตลิ่งชัน | อุดหนุนมัสยิดตลิ่งชัน | 30,000 | มัสยิด  ตลิ่งชัน  หมู่ที่ 6  ต.โคกเจริญ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน ประจำปี 2564 ให้แก่ มัสยิด  สาลาฮุดดีน | อุดหนุนมัสยิดสาลาฮุดดีน | 15,000 | มัสยิด  สาลาฮุดดีน  หมู่ที่ 6  ต.โคกเจริญ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | เงินอุดหนุนโครงการอิสลามศึกษา ประจำปี 2564 | เป็นเงินอุดหนุนโครงการอิสลามศึกษา ให้แก่ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดตลิ่งชัน | 37,000 | ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม  หมู่ที่ 6  ต.โคกเจริญ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิธี 5 ส | เพื่อพัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส  ให้เหมาะสมกับการดำเนินกิจกรรม  ทางศาสนาและประเพณี | ไม่ใช้งบประมาณ | วัดโคกสวย | สำนักปลัดร่วมกับวัด โรงเรียน ชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 19 -

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา**

3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล | เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ฝึกสอนทักษะฟุตบอล ค่าวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการ | 40,000 | โรงเรียนบ้าน  โคกเจริญ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา | เป็นค่าจัดแข่งขันกีฬา กรีฑาตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป เพื่อต่อต้านยาเสพติดและสร้างความรัก ความสามัคคีต่อกัน | 250,000 | ตำบล  โคกเจริญ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน | จัดส่งตัวแทนนักกีฬาในนาม อบต.เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัด อำเภอและอื่นๆ | 20,000 | ตำบล  โคกเจริญ/ภายนอกตำบล | กอง  การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 20 -

- 14 -

**4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

4.1 แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำ กำจัดวัชพืชในเขตพื้นที่ตำบลโคกเจริญ | 15,000 | ต.โคกเจริญ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้าย ค่าอาหาร ฯลฯ | 30,000 | ต.โคกเจริญ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ (สำนักปลัด) | กิจกรรมปลูกต้นไม้ การสร้างภาชนะเก็บกักน้ำ การสร้าง บำรุงรักษาฝายกักเก็บน้ำ สระน้ำสาธารณะและแหล่งน้ำอื่นๆ เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้าย ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการ | 15,000 | ต.โคกเจริญ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก | โครงการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ไม่ใช้งบประมาณ | ต.โคกเจริญ | กอง  สาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 21 -

**4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

4.1 แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | ปรับปรุงฝายบางหิน หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ | งานดินขุดยาก 975 ลูกบาศก์เมตร งานเรียงหินใหญ่ ขนาด 0.15-0.30 เมตร จำนวน 140 ลบ.ม. งานถมหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 245 ลบ.ม. อบต.โคกเจริญ อำเภอ ทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | 502,000 | หมู่ที่ 3  บ้านตีนวัด | กองช่าง/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เสี่ยงภัยแล้ง และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล | ตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล | 10,266,900 | ตำบล  โคกเจริญ | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากฝายคลองแพรกซ้ายสนับสนุนพื้นที่เกษตร 2,000 ไร่ | ตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ | 12,000,000 | ตำบล  โคกเจริญ | กรมทรัพยากรน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองไทรมาศ ช่วง 1 | ตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ | 40,000,000 | ต.โคกเจริญ  ต.บางเหรียง  ต.ทับปุด.  ต.มะรุ่ย | กรมทรัพยากรน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 22 -

**4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกรักษาความสะอาดและการคัดแยกขยะในชุมชน | เป็นค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการ | 20,000 | ต.โคกเจริญ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาบึงนบหลวง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาบริเวณแหล่งท่องเที่ยวบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 | 117,000 | บึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบล  โคกเจริญ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบล | 117,000 | ต.โคกเจริญ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 23 -

**5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

5.1 แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | จ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมวใน  เขต อบต.โคกเจริญ โดยทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมและมิถุนายน | 13,530 | ตำบล  โคกเจริญ | กอง  สาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า(ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ) | เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริกการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น วัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด ตัวละ 30 บาท | 67,000 | ตำบล  โคกเจริญ | กอง  สาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ | เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำยา วัคซีนและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 40,000 | ตำบล  โคกเจริญ | กอง  สาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน | 160,000 | หมู่ที่ 1-8  ต.โคกเจริญ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 24 -

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- 25 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสนับสนุน  ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริการส่วนตำบลโคกเจริญ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆของศูนย์บริการคนพิการฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 10,000 | อบต. โคกเจริญ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโคกเจริญและสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ  ต.โคกเจริญ | เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆของของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้ผู้สูงอายุตำบล  โคกเจริญและสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.โคกเจริญ | 20,000 | ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯผู้สูงอายุ  ต.โคกเจริญ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในส่วนที่อปท.ดำเนินการเองหรือสนับสนุนให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ เช่น กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดการป้องกันกลุ่มเสี่ยงของเด็ก เยาวชนในโรงเรียน สถานศึกษา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ฯลฯ | 40,000 | ต.โคกเจริญ/ภายนอก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

- 26 -

- 23 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกเจริญ | เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆของสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกเจริญ | 10,000 | ต.โคกเจริญ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 10,000 | ต.โคกเจริญ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน | 25,000 | ต.โคกเจริญ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว อบต.โคกเจริญและกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโคกเจริญและกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี | 40,000 | ต.โคกเจริญ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

- 27 -

- 23 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน | เพื่อเป็นค่าดำเนินการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ ได้แก่ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯ | 30,000 | ต.โคกเจริญ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- 28 -

- 23 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนเพิ่มศักยภาพ อปพร.และเครือข่าย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน อปพร. ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย ฝึกทบทวนเพิ่มศักยภาพ อปพร.หรือโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 40,000 | ต.โคกเจริญ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์  อปพร. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆของศูนย์อปพร. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้สอยและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 10,000 | ศูนย์อปพร.  อบต.  โคกเจริญ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4 แผนงานงบกลาง

- 29 -

- 23 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่  ผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล | 4,903,200 | อบต.  โคกเจริญ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้าง  สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ  หรือทุพพลภาพ | 1,200,000 | อบต.  โคกเจริญ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | เพื่อสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่แต่ละปี | 100,000 | อบต.  โคกเจริญ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

- 30 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อมผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณในการเลือกตั้ง สส. สว. อบจ.และการออกเสียงประชามติต่างๆ | เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณในการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. อบจ. และการออกเสียงประชามติต่างๆในตำบลโคกเจริญ | 500,000 | อบต.  โคกเจริญ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด (ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน) | ส่งเสริมกิจกรรมตามนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ | 10,000 | ต.โคกเจริญ/อำเภอทับปุด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3 | โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ค่าจัดนิทรรศการ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และอื่นๆ | 5,000 | อบต.  โคกเจริญ/จังหวัดพังงา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานของอบต. ผู้นำชุมชนและเครือข่ายองค์กรต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเหมารถ ค่าเครื่องเสียง ค่าที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบกทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ | 250,000 | อบต.  โคกเจริญ/สถานที่ศึกษาดู  งาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | | ก.ย. |
| 5 | ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับงานรัฐพิธี เช่น กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันแม่ วันปิยมหาราช ฯลฯ | 50,000 | อบต.โคกเจริญ/อ.ทับปุด/จังหวัดพังงา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 6 | เงินอุดหนุนโครงการจัดงานราชพิธีและรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ 2564 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานราชพิธีและรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอทับปุด | 40,000 | อำเภอ  ทับปุด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 7 | เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. เพื่อให้เป็นสถานที่กลาง ในเขตพื้นที่อำเภอ  ทับปุด ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอทับปุด | 22,000 | อำเภอ  ทับปุด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 8 | ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (เป็นอาคารขนาดกว้าง 17 เมตร ยาว 20 เมตร พื้นที่รวม 340 ตารางเมตร) ณ ที่ทำการอบต.โคกเจริญ | 117,000 | อบต.  โคกเจริญ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 9 | ค่าจ้างเหมาบริการงานผลิตพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานผลิตพิมพ์เอกสารและงานบันทึกทึกข้อมูลในอัตราเดือนละ 9,750 บาท/คน | 117,000 | อบต.  - 31 -  โคกเจริญ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมจัดทำ/ทบทวน/เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดเวทีประชุมประชาคม | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาอบต. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำแผนชุมชนและการประชุมเวทีชาวบ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่างๆ | 20,000 | หมู่ที่ 1-8  ต.โคกเจริญ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 32 -

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แบบ ผด.02/1**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา**

**1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โต๊ะเอนกประสงค์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 180x60 ซม. จำนวน 10 ตัว  ตัวละ 1,790.- บาท | 17,900 | อบต.  โคกเจริญ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | 32,400 | อบต.  โคกเจริญ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ ใบละ 5,900 บาท | 11,800 | อบต.  โคกเจริญ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 500 ลิตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 500 ลิตร จำนวน 2 ใบ ใบละ 2,700 บาท | 5,400  - 33 - | อบต.  โคกเจริญ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.3 แผนงานการศึกษา**

**แบบ ผด.02/1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือตั้งแขวน ขนาด 36,000 บีทียู ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกเจริญ จำนวน 1 เครื่อง | 47,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ชุดโต๊ะม้าหิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะม้าหินแบบมีพนักพิงประกอบด้วย โต๊ะกลาง 1 ตัวและเก้าอี้ 4 ตัว จำนวน 3 ชุด ชุดละ 4,500 บาท ให้กับ ศพด.โคกเจริญ 2 ชุดและศพด. ตลิ่งชัน 1 ชุด | 13,500 | ศพด.  บ้านโคกเจริญและ  ศพด.  บ้านตลิ่งชัน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ตู้ยาสามัญประจำบ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ยาสามัญประจำบ้าน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 36 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 10 ซม. จำนวน  1 ใบ | 599 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โต๊ะเอนกประสงค์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 180x60 ซม. จำนวน 4 ตัว  ตัวละ 1,790 บาท | 7,160 | ศพด.  บ้านโคกเจริญและ  ศพด.  บ้านตลิ่งชัน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 34 -

**1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

**แบบ ผด.02/1**

**1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โต๊ะเอนกประสงค์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 180x60 ซม. จำนวน 6 ตัว ตัวละ 1,790.- บาท | 10,740 | ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโคกเจริญ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 35 -

**2. ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง**

**แบบ ผด.02/1**

**2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ท่อดูดน้ำดับเพลิง พร้อมข้อต่อเกลียวหยาบ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อดูดน้ำดับเพลิง ชนิดยางดำ ขนาด 3 นิ้ว ยาว 9 เมตร พร้อมข้อต่อเกลียวหยาบ จำนวน 1 ชุด | 17,000 | อบต.  โคกเจริญ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 36 -

**3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว**

**แบบ ผด.02/1**

**3.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เตียงเหล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงสำหรับการปฐมพยาบาลเด็ก เป็นเตียงเหล็กขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 2 หลัง หลังละ 1,290 บาท | 2,580 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3x1.8เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 13 ชุด ชุดละ 2,900 บาท | 37,700 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 37 -

**4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 22,000.-บาท | 44,000 | อบต.  โคกเจริญ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | อบต.  โคกเจริญ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.3 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | อบต.  โคกเจริญ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 38 -

**5. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**

**แบบ ผด.02/1**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร พร้อมค่าติดตั้ง วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 1 ชุด | 23,000 | อบต.  โคกเจริญ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ จำนวน  2 ชุด (รายละเอียดตามประมาณการราคาของกองช่าง) | 50,600 | ศพด.บ้านโคกเจริญ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน จำนวน  3 ชุด (รายละเอียดตามประมาณการราคาของกองช่าง) | 73,600 | ศพด.บ้านตลิ่งชัน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 39 -

**6. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง**

**แบบ ผด.02/1**

**6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ป้ายไฟจราจร  (แบบสี่เหลี่ยม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายไฟจราจร (แบบสี่เหลี่ยม) พร้อมชื่อหน่วยงาน จำนวน 3 ชุด ชุดละ 16,000 บาท | 48,000 | อบต.  โคกเจริญ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.2 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เรือไฟเบอร์กลาส | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ฟุต จำนวน 1 ลำ | 5,900 | อบต.  โคกเจริญ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 40 -

**7. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ**

**แบบ ผด.02/1**

**7.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง | 24,500 | อบต.  โคกเจริญ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เทปวัดระยะทาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทาง ความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร จำนวน 1 ชิ้น | 335 | อบต.  โคกเจริญ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ไม้สต๊าฟ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟ ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร จำนวน 1 อัน | 4,900 | อบต.  โคกเจริญ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 41 -

**8. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร**

**แบบ ผด.02/1**

**8.1 แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 11,000 บาท | 22,000 | อบต.  โคกเจริญ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 42 -

**9. ประเภทครุภัณฑ์อื่น**

**แบบ ผด.02/1**

**9.1 แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | | | **พ.ศ.2564** | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำพร้อมติดตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ ประกอบด้วย มอเตอร์ ใบพัด ทุ่น สายไฟยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร จำนวน 3 ชุด ชุดละ 35,800 บาท | 107,400 | อบต.  โคกเจริญ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 43 -